2024年度建设发展局整体绩效自评

报告

一、自评工作开展情况

2024年，在高新区党工委、管委会的正确领导和市住建局的关心指导下，高新区建设发展局深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦高质量发展首要任务，以“凝心聚力谋发展，全力以赴抓项目”为切入点，以统筹住房和城乡建设发展为主线，主动适应新形势、新任务、新要求，切实提高政治站位、提振精神状态，提升工作质量，以新担当新作为创造新业绩，服务和推动高新区建设事业向前向好发展。

根据财政局关于部门整体绩效管理的要求，我部门对 2024年部门整体绩效目标完成情况进行了自评，预算项目6个、预算总金额24,184,919.78元，全年执行数21,118,462.98元，自评得分94.73分。

二、主要工作完成情况

（一）扎实有序推进，城市建设持续发力

1.强化资金争取。锚定超长期国债、中央预算内投资、专项债等政策支持方向，谋划老旧小区改造、城中村改造、雨污水、大规模设施设备更新等重点项目。2024年已获得淮南高新区三和片区城中村改造银行授信3.5亿元；淮南高新区电力设施更新改造项目获得超长期国债8138万元；皖北地区高质量发展暨皖北承接产业转移集聚区专项资金4000万元，配售型保障性住房中央预算内资金982万元，省级补助资金21万元；保障性租赁住房中央补助资金275.45万元，省级补助资金9.44万元；高新区文化发展中心绿色建筑省级补助资金167万元，高新区城市更新省级专项资金400万元，旧房装修领域省级专项资金1200万，总计约5.018亿元。

2.完善城市功能。畅通城市通行道路，南纬五路（南经二路-南经六路）、百合路（南纬二路-南纬九路）、南纬四路（南经十八路-南经十九路）、淮师附小西侧规划支路（南纬一路-南纬二路）、支经八路（和畅街-春分街）、南纬六路（南经九路-南经十一路）、南经七路（南纬九路-南纬十路）、规划十七路（高塘湖路-洛河大道）等市政道路已通车，“十四纵十二横”主次干道路网持续完善；强化公共服务弱项，山南儿童公园建成开放，淮南市第一人民医院（南区）正式开诊，北师大淮南实验学校南区（高中部）、春分中学、文化发展中心、市中医院新院、春申里、爱琴海等项目加速推进，教育、医疗、文旅、休闲等公共服务协同发展。

3.提升城市品质。成立城市夜巡小组，重点对辖区内道路绿化、路灯、车辆停放、环境卫生、商铺广场等进行巡查，形成问题闭环整改。累计开展夜间巡查68次，围绕路灯和信号灯亮化，市政道路破损、商铺门前广场破损、变电箱体占道、停车不规范、城市垃圾桶固定不规范以及建筑工地围挡类等现象，发现的问题均已采取有效措施。开展水系疏浚整治工作，加大泉山湖、人民公园、E水系公园以及周集坝公园、万茂湖公园等水体的巡查力度，定期开展水质检测；C水系（香樟苑三期段）、J水系（段）完成疏浚，保障上下游贯通，D水系公安分局西侧河道整治工程顺利竣工，有效改善了水系及周边卫生环境，部分区域“脏乱差”面貌已焕然一新。

（二）全力防范风险，安全发展基础夯实

1.建筑施工安全监管坚强有力。组织开展2024年“安全生产月”活动，全面铺开季度安全质量市场行为综合检查和市政项目“双随机、一公开”检查，并将日常巡查、开复工检查、危大工程专项检查贯穿其中，累计对45个在建房建项目进行综合检查，对在建市政基础设施项目开展全覆盖检查，检查涵盖工程建设各方主体关键岗位人员到岗履职情况、现场实体质量巡查、工程质量安全保证资料、安全文明施工和扬尘防治情况等关键方面。针对排查出的450余条质量和安全隐患，迅速行动，及时通报并督促责任单位闭合整改，下发质量监督意见书8份、执法意见书6份，移交行政处罚4起，对8个项目单位及个人予以通报批评和不良行为记录。通过严监管成功杜绝了死亡事故的发生，建筑施工领域持续维持“零事故”的良好状态。

2.自建房排查整治“回头看”务实求效。积极组织召开自建房“回头看”专题推进会，召集全区村居（社区）主要负责人及安全负责人参加基层工作人员房屋安全排查能力提升培训班，特邀专家进行专业培训；对辖区内8360栋农村房屋和1860栋城市房屋的安全使用情况展开全面排查，所发现的 21 处结构安全隐患线索已全部落实整改举措；重点推进三和街、耒街、马厂街等经营性自建房专项排查整治工作，排查经营性自建房170栋，其他自建房1865栋，发现隐患16处均已采取有效整改措施；今年以来，顺利拆除了马厂村原三和镇政府多年废弃房屋、三和街一排临街危房以及土楼村两处老旧隐患房屋，大力推动岭南村益城寺区域拆迁工作，工程进度已过半且正在快速推进。

3.燃气行业安全整治“重拳”出击。聘请燃气安全专家对辖区内燃气从业人员、餐饮企业负责人、各社区及行政村安全管理人员等500余人开展燃气安全培训集中培训；累计检查用气企业700余家，查出安全隐患900余条，所有问题均已录入省燃气安全检查系统并完成整改落实；联合公安、城管等部门大力开展打击“黑气瓶”、“黑气站”专项执法行动，收缴报废气瓶共计150余只，依法对涉嫌经营“黑气站”1人采取行政措施；顺利完成沿山路餐饮一条街12家企业“瓶改管”工作，正稳步推进安徽理工大南门对面横塘美食城86户燃气“瓶改管”工作，预计年底全面完成。

4.城区防汛工作有序平稳。精心修订完善城区防汛应急预案，在汛期来临前牵头组织全面排查并消除道路积水点、工地围挡不牢固、施工用电不规范等30余处安全隐患；面对台风“格美”、“贝碧嘉”，迅速组建由建设、重管、园林、城管等专业人员构成的应急抢险突击队，调配应急车辆、抽水泵、发电机10余台，组织应急人员30余人次，有力保障了城区防汛形势的安全平稳。

5.住宅小区电动车管理深入推进。年初围绕极端低温雨雪天气，加强小区防冻安全管理指导工作；持续指导三和镇做好中央美域、西湖春天、广弘城等小区消防整治，逐步消除恒大绿洲、英伦联邦等小区外墙脱落隐患；联合消防、城管、公安等部门开展消防通道、电动自行车等安全整治工作，顺利召开高新区住宅小区安全培训会，今年以来新增电梯阻隔器972个，增设电动自行车车位23775个，充电接口5360个，按照疏堵结合、有序推进的方式，有效减少电动车安全隐患风险。

（三）奋力克难攻坚，环保工作扎实推进。

1.大气污染防治强化监管。2024年高新区PM2.5浓度37.9微克/立方米，国控站点排名第三；优良率76.6%，国控站点排名第四。今年以来施工扬尘管控始终保持高压态势，先后开展施工扬尘、夏季臭氧污染防治等专项行动，完成市级巡查复查交办和区级巡查发现交办400多个问题整改，形成闭环；落实大气污染防控责任，约谈施工单位18件次，移交处罚29件次。9月份进入秋冬季大气污染进入高发时段，通过专项整治，扬尘管控力度加大，空气质量改善明显，PM2.5浓度和优良率均在国控站点中位居前列。

2.中央环保督察交办信访案件强化整改。2024年度中央生态环境保护督察组进驻期间，高新区共收到交办信访案件16起，案件主要内容包含企业污染排放、餐饮油烟和环境卫生三个方面，其中涉及贵源搅拌站5起，金科山水墅油烟和香樟园三期污水各2起。截止目前，案件已完成整改13起，阶段性办结2起，目前正在办理的案件为舜耕山风景区建设项目问题。

3.环评审批要素强化保障。靠前做好大气替代总量等环评审批要素的协调工作，确保重点项目及时落地，中柔汽车、万泰电子、开沃汽车、芯视佳等重大项目的审批工作均按时完成；主动与市局审批科对接，协调争取大气替代总量（挥发性有机物）100余吨，顺利完成《淮南高新技术产业开发区总体发展规划（2024-2035年）（主导产业变更）环境影响报告书》的审批工作。

4.土壤污染防治强化整治。顺利完成34条农村黑臭水体的整治、徐马及大郢两个行政村的农村污水治理和徐马村的农村环境整治，及时完成了各项年度目标任务，正在准备验收资料；省级农村黑臭水体试点治理项目正加速冲刺，污水管网已敷设完成约95%，底泥清淤完成约80%，水生植物栽植完成约80%，计划于2025年3月全部完成；会同自规分局对舜耕山内自然保护地遥感线索清单的11个重点点位、17个一般点位以及87个参考点位全部进行了排查，所有点位已确认无问题。

5.水污染防治强化落实。有效解决润水路、民祥街、玉兰大道等道路以及英伦联邦、安理家园、安粮淮安府等小区存在的雨污水管网错混接问题；全面推进市政排水管网修复提升一期项目，对排查发现的涉及4条主要道路共142个错混接点位进行系统整改，目前工程已进入全面实施阶段；迅速处置香樟苑三期C水系污染问题，采用维修改造破损管网、清理整治污染河道等有效措施，水体已消除黑臭，10月16日顺利通过了省生态环境厅的现场核查。

三、下一步工作措施

（一）着力改善城市功能品质

一是积极争取项目资金支持。紧盯国家政策导向，围绕市委市政府明确的工作任务，统筹结合高新区重点中心工作，依托高新区国土空间规划，以城市更新、建设工作为抓手，谋划基础设施提升项目，争取上级补助和金融政策支持，系统推进城市功能品质提升。二是开展城市更新提质行动。按照“十四五”规划编制，优化城市形态，合理布局城市功能，科学前瞻，认真谋划好、建设好2025年城市功能与品质提升项目，实现“一张蓝图绘到底”，持续推动城市环境再优化、功能再完善、品质再提升。三是持续推进项目建设力度，填补空白区域路网、供水等基础设施建设，推进中央公园综合体、核心区体育公园等项目建设进度，不断完善城市功能。

（二）推动经济运行平稳向好

一是促进房地产业稳健发展。做好房地产项目落地、过程监管、验收备案等服务审批工作，提升服务水平，用心服务企业，抓好房地产市场优化工作有关配套政策落地，为企业创造宽松环境，稳定房地产市场预期，提振企业发展信心。二是推动建筑业提档升级，全力支持企业发展，企业资质升级增项，推报企业参加“黄山杯”“舜耕奖”等省、市奖项评选，支持企业创先争优，提升企业竞争力。

（三）维护社会大局安全稳定

一是消除建筑施工安全隐患，强力抓好建筑工程安全生产，切实落实建设各方主体安全责任，加大巡查和整改力度，把建筑工程安全隐患消灭在萌芽状态、控制在未发之时。二是消除自建房屋安全隐患，全力推进自建房屋安全隐患排查整治“回头看”，突出自建经营性用房、老旧厂房、农村危房三个重点，实行“部门协同、属地推进、各负其责、有效协作”，确保排查深入到位，整治及时到位，隐患消除到位。三是持续开展燃气安全专项整治工作，督促专营企业、配送单位做好燃气管线、瓶装液化气配送安装等安全工作，加快“瓶改管”工作进度，切实维护辖区燃气安全。

（四）推动发展环保协调共进

一是打造优良生态环境。持续推进环境质量改善，服务经济高质量发展，以高标准打好污染防治攻坚战，提升生态环境治理能力，筑牢生态环境安全底线，全力做好中央生态环保督察整改销号工作。二是打造优良营商环境。进一步推动“放管服”工作，深入推进工程建设项目审批制度改革，最大限度减环节、优流程、压时限、提效率；继续落实住建领域惠企政策，持续减轻企业负担，积极开展优化营商环境专项行动，积极为企业和群众解决实际问题。

四、附件

部门整体支出绩效自评表。

建设发展局

2025年7月9日