市财政投入环卫和市政道路管养项目支出绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况。

依据淮南市财政局和城市管理局淮城执通【2022】180文件，关于落实分级拨付环卫作业市场化经费的通知：依据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发《淮南市市直部门下放权限目录》的通知》（淮办秘【2021】32号）的精神和我市现行环卫经费保障机制，市级保障部门资金。

1.立项背景及目的

依据淮南市财政局和城市管理局淮城执通【2022】180文件，关于落实分级拨付环卫作业市场化经费的通知：依据《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发《淮南市市直部门下放权限目录》的通知》（淮办秘【2021】32号）的精神和我市现行环卫经费保障机制，市级保障部门资金。为营造良好的人居环境和经济发展环境，保障和培养辖区居民正常的生活秩序、健康的生活理念，设立本项目。

2.项目实施情况

2025年市财政投入环卫和市政道路管养项目主要用于支付高新区57条环卫道路市场化保洁。

3.资金来源及使用情况

本项目年初预算数为677.50万元，截止2025年12月31日，实际到位669.45万元，资金到位率为98.81%，全部为财政补助资金。

截止2025年12月31日，本项目实际支出669.45万元，预算完成率为98.81%，项目资金主要用于：环卫市场化保洁作业。

二、自评结果概述

我单位高度重视，组织业务相关科室参与，对市财政投入环卫和市政道路管养项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等指标进行自评，取得主要成效：本项目得到了广大市民好评，营造了良好市容环境。

截止2025年12月31日，本项目实际支出669.45万元，因为单位执法下沉，2025年9月在新预算一体化平台城市管理专项资金全年预算数677.50万元，全年执行数669.45万元，新平台执行率98.81%，得分9.88分。项目资金主要用于：环卫市场化保洁作业。

二、自评结果概述

2025年度，我单位认真落实2025年决策部署，基本完成了项目年度目标任务，绩效评价总体得分98.81分，总体来看项目完成情况良好。

（1）数量指标。三级指标：高新区主干道道路，年度指标值57条，实际完成值57条，分值20分，得20分。

（2）质量指标。三级指标：保障道路整洁，年度指标值：保障，实际完成值达到预期指标，分值10分，实际得分10分。

（3）时效指标。三级指标：根据预算指标，及时下达，年度指标值：及时，实际完成值达到预期指标，分值10分，得分10分。

（4）成本指标。三级指标：不超预算，年度指标值：不超，实际完成值达到预算指标，分值10分，得分10分。

（5）经济效益指标。三级指标：达到解决就业环境，年度指标值：达到，实际完成值达到预期指标，分值10分，得分10分。

（5）社会效益指标。三级指标：保障道路整洁，优化营商环境，年度指标值：保障，实际完成值达到预期指标，分值10分，得分10分。

（6）生态效益指标。三级指标：保障生态环境优化，年度指标值：保障，实际完成值达到预期指标，分值5分，得分5分。

（7）可持续影响，三级指标：保障可持续发展，年度指标值：保障，实际完成值：达到预期指标，分值5分，得分5分。

（7）满意度指标。三级指标：环卫人员满意度，年度指标值大于等于90%，实际完成值，90%，分值10分，得分10分。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.合理安排和分配项目资金，细化项目预算和项目实施方案，保证项目资金得到充分利用，力求达到产出最大化。

2.加强对项目实施单位的绩效跟踪力度，每个季度对各部门项目进展情况进行考核，考核结果纳入年终综合目标考核。确保项目能够有序高效的进行。

（二）存在的问题

1.项目的绩效评价方法和评价体系不够完善，需根据项目的差异性、特殊性进一步完善项目的绩效评价方法和评价体系。

2.市容市貌精细化管理水平有待进一步提高，一些难点症结问题需要从源头根治，城市框架不断拉大，随着新的路段不断交付，城市管理面积和区域不断增加，城市管理任务日益繁重，财政预算应建立每3年一轮递增机制。

（三）建议和改进措施

1.完善项目评价体系。

2.项目负责人应该加强对绩效管理的重视程度，在日常工作中应该对量化指标化进行一个统计，年末进行汇总，确保对项目资金的使用情况有一个全面的掌握。

3.建立市财政投入环卫和市政道路管养项目财政预算递增机制，进一步增强环卫市场化保洁工作的计划性、可持续性。